제안요청서(RFP) 초안 — 사내 업무포털 구축 사업
※ 교육용 가상 자료입니다. 관통 실습 검토 대상 문서로, 독소조항 후보 5개가 의도적으로 포함되어 있습니다.
1. 사업 개요
	항목
	내용

	사업명
	사내 업무포털 구축

	발주 부서
	구매팀 (현업: 경영지원본부)

	사업 예산
	15억 원 (부가세 포함)

	제안서 마감
	2026년 8월 21일(금) 17:00

	사업 기간
	계약 체결일로부터 60일


2. 추진 배경 및 목적
사내 공지·결재·문서관리 채널이 부서별 시스템으로 분산되어 정보 접근성과 업무 효율이 저하되고 있다. 임직원 3,000명이 사용할 통합 업무포털을 구축해 단일 진입점을 제공하고, 모바일 환경까지 지원하는 것을 목적으로 한다.
3. 사업 범위 (요구 기능)
1. 웹 포털: 통합 로그인(SSO), 공지·게시판, 조직도·임직원 검색, 통합 검색
1. 모바일 앱: iOS·Android 지원, 푸시 알림, 모바일 결재
1. 전자결재 연동: 기존 그룹웨어 결재 모듈과 양방향 연동
1. 관리자 기능: 권한 관리, 사용 통계, 콘텐츠 관리(CMS)
4. 제안 자격 요건
제안사는 소프트웨어사업자로서 다음 요건을 충족해야 한다.
1. 최근 3년 내 특정 클라우드(A클라우드) 기반 업무포털 구축 실적 3건 이상 보유    [검토 포인트]
1. 정보보호 관리체계(ISMS) 인증 보유
5. 계약 조건
1. 구축 완료 후 5년간 무상 하자보수를 제공해야 한다.    [검토 포인트]
1. 지체상금은 지연 1일당 계약금액의 0.5%로 한다.    [검토 포인트]
1. 계약금액은 확정 총액으로 하며, 사업 수행 중 물가 변동에 따른 증액은 인정하지 않는다.
6. 일정
1. 계약 후 60일 이내 전체 시스템(웹·모바일·연동 포함) 구축을 완료해야 한다.    [검토 포인트]
1. 검수 기간은 구축 완료 후 10일로 한다.
7. 요구사항 관리
1. 상세 요구사항은 우선협상 단계에서 발주부서가 추가 제시할 수 있으며, 제안사는 이를 수용해야 한다.    [검토 포인트]
8. 제안서 작성 및 평가
	평가 항목
	배점
	비고

	기술 평가
	80점
	기능 충족도 40 · 수행 계획 20 · 수행 실적 10 · 지원 체계 10

	가격 평가
	20점
	최저가 기준 상대 평가


9. 기타
본 RFP는 초안으로, 검토 의견을 반영해 공고 전 수정될 수 있다. 문의: 구매팀 (내선 1234).
